TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ**

**THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỒ ÁN NHÓM**

**MÔN: LTHĐT**

1. **Nhóm**:……2…. **thực hiện đề tài**:…Quản lí kho sách……………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Ngày sinh: | MSSV: | Lớp: | Chuyên ngành | Mức độ đóng góp (%) | Ghi chú |
| 1. Vĩnh Bảo Đăng Khoa | 31/05/2003 | 3121410276 | DCT1215 | CNTT | 70% | * Tạo ra các class trong package model * Liên kết cơ sở dữ liệu với java * Tạo javaswing + Thêm icon * Tạo chức năng mã xác thực * Tạo các chức năng trong phần mềm |
| 1. Lê Minh Nguyệt | 04/04/2003 | 3121410355 | DCT1217 | CNTT | 15% | * Tạo javaswing |
| 1. Lê Minh Trường | 04/12/2001 | 3119410471 | DCT1192 | CNTT | 15% | * Làm powerpoint+ báo cáo word * Làm sơ đồ usecase |

**2. Đề tài được giao:** ………..ngày …10…… tháng …9….. năm 2022…..

**3. Tên đề tài**: ……… Quản lí kho sách ……………………………………….

| **STT** | **/Ngày/** | **Kế hoạch thực hiện** | **Nhận xét của GVHD**  *(Ký tên)* |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 8/10/2022 | Hoàn thành các lớp cơ bản, getter, setter, constructor |  |
| **2** | 15/10/2022 | Hoàn thành phần đăng nhập và đăng kí+diện JavaSwing chưa có icon |  |
| **3** | 22/10/2022 | **Hoàn thành chức năng admin và user**  **Chức năng của admin**:   * *Thêm + thay đổi thông tin nhân viên* * *Xem hóa đơn* * *Thay đổi thông tin sản phẩm* * *Xem danh sách tài khoản*   **Chức năng của quản lí nhập kho:**   * *Thêm hàng hóa* * *Xem hóa đơn,*   **Chức năng của quản lí xuất kho**   * *Xuất hàng* * *Xem hóa đơn*   **Chức năng của tìm kiếm** |  |
| **4** | 4/11/2022 | Thử nghiệm các chức năng **in ra file excel,đọc từ file excel** |  |
| 5 | 12/11/2022 | Xóa các chức năng **in ra file excel,đọc từ file excel**  vì lỗi java |  |
| 6 | 18/11/2022 | Bổ sung thêm icon. Thêm chức năng gửi mã xác nhận |  |
| 7 | 25/11/2022 | Soạn thảo ppt,word. |  |
| 8 | 2/12/2022 | Test và hoàn chỉnh tất cả |  |
| Kiểm tra ngày: 13/10/2022 | | Được tiếp tục: □ Không tiếp tục: ◻ | |
| **9** |  | Thiết kế giao diện và cài đặt các chức năng trên ứng dụng dành cho người quản trị |  |
| **10** |  | Thiết kế giao diện và cài đặt các chức năng trên ứng dụng …. |  |
| Kiểm tra ngày: 20/10/2022 | | Được tiếp tục: □ Không tiếp tục: ◻ | |
| **11** |  | Hoàn chỉnh ứng dụng và Chạy thử nghiệm  Viết báo cáo |  |
| **12** |  | Hoàn chỉnh báo cáo  Slide báo cáo |  |
| Kiểm tra ngày: 27/10/2022 | | Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Sinh viên hoàn thành theo kế hoạch. |  |

***Ghi chú:*** Nhóm trưởng đánh giá chính xác mức độ đóng góp của từng thành viên trong nhóm đối với đề tài.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *19h04, ngày …4…….. tháng ……11.. năm 202…2..*  **Nhóm Sinh viên thực hiện**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |